韶关学院毕业设计任务书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学生姓名** | 吴伟彬 | | | **专业班级** | 通信工程2019级02班 | | **学号** | 19125032043 |
| **指导教师姓名及职称** | | | 贾应彪 | | | | | |
| **题 目** | 校园信息共享微信小程序的设计与实现 | | | | | | | |
| **资料检索任务，毕业设计的主要任务、目标及具体要求**（有实验环节的要提出主要技术指标要求）  资料检索任务：通过网上收集资料和查阅等方式了解微信小程序系统的设计、编码、测试及上线等步骤，以便设计完整的小程序系统。  毕业设计的主要任务：通过uniapp编码，设计实现校园信息的发布，并着重对系统的可扩展性，可维护性进行设计。  目标及具体要求：  1、由用户自主编辑，实现对信息的发布，并可以在主页中浏览。  2、当用户查阅到自己所需的内容时，用户可以与发布者进行单独聊天，实现信息的具体化，深入化。 | | | | | | | | |
| **进度安排**（包括时间划分和各阶段主要工作内容）  2022.09.01—2022.9.15：拟定题目、选题；  2022.09.16—2022.09.25：下达及接受任务书；  2022.09.26—2022.10.31：查阅资料、系统方案设计、撰写开题报告、完成uniapp平台搭建；  2022.11.01—2022.12.31：撰写论文并交第一稿、程序测试及存在问题改进；  2023.01.01—2023.02.15：完善程序细节及测试，修改论文并交第二稿；  2023.02.16—2023.03.20：修改论文并交第三稿和最终稿；  2023.03.21—2023.04.10：查重及准备答辩。 | | | | | | | | |
| **二级学院（系、教研室）审核意见：**  **审核人签名（加盖单位公章）：** | | | | | | | | |
| **任务接受人（签字）：** | |  | | | |  | | |

**备注**：本任务书一式二份，由指导教师填写相关栏目，经审核同意后，学院和学生各执一份。